中国商用飞机有限责任公司

科研项目信息化管理平台

使  用  说  明

面向业务用户与系统管理员

| 文档编号 | SRPM-UM-20260828 |
| --- | --- |
| 适用版本 | 现网平台（默认端口 18087）及目标栈 Vue3 + Spring Boot |
| 编制日期 | 2026年8月28日 |
| 密级 | 内部 |

目录

1  文档说明与阅读对象

2  平台简介

3  登录与退出

4  角色、权限与数据范围

5  界面与导航

6  可视化驾驶舱

7  项目台账

8  项目全周期（申报—实施—验收）

9  表单维护

10  配置中心（成员、人员、渠道）

11  一级专业 / 二级专业填写规则

12  演示与验收账号

13  常见问题

14  附录  目标栈（Vue3 + Spring Boot）对照

1  文档说明与阅读对象

本文说明「科研项目信息化管理平台」（以下简称平台）的日常操作方法，供项目团队、管理团队、责任总师、财务人员、公司领导及系统管理员使用。

业务用户：登录、查看驾驶舱与台账、申报与审签、经费与成果相关操作。

系统管理员：账号开通、表单维护授权、渠道字典与审计。

验收人员：按第 12 章账号核对菜单可见性与数据范围。

2  平台简介

平台用于预先研究项目的分类管控、台账归集、可视化分析与表单维护，界面遵循经营管理类系统统一风格（顶栏商飞蓝 #0048A0，主操作色 #0064EF，浅色后台）。

2.1  主要能力

项目分类：国家级 / 地方级 / 公司级三级层级，渠道字典入库，分类统计与展示。

项目台账：由立项、里程碑、经费、交付物等流程数据归集生成，支持筛选与导出（按角色）。

可视化驾驶舱：项目规模、层级分布、渠道、单位、预警等分析；领导可进入科技管理数智大屏。

立项申报：按渠道选择材料清单；支持建议书/任务书上传与结构化预填；九级审签或报备归档。

实施与验收：基本信息补全、计划与里程碑、变更、经费核销、交付物、成果转化、后评价。

表单维护：预先研究项目总表/分表导入导出、校验、列配置（需单独授权）。

人员与账号：登录账号与人员名录分离；人员可对接原组织人员接口。

2.2  单位范围

系统预置承担单位（简称）如下，用于台账筛选、数据权限与人员归属：

| 编号 | 单位全称 | 简称 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海飞机设计研究院 | 上飞院 | 二级单位 |
| 2 | 上海飞机制造有限公司 | 上飞公司 | 二级单位 |
| 3 | 北京民用飞机技术研究中心 | 北研中心 | 二级单位 |
| 4 | 上海飞机客户服务有限公司 | 客服公司 | 二级单位 |
| 5 | 民用飞机试飞中心 | 试飞中心 | 二级单位 |
| 6 | 复合材料与基础能力中心 | 基础能力中心 | 二级单位 |
| 7 | 公司总部科技管理部 | 总部科技部 | 总部 |

3  登录与退出

3.1  打开系统

使用 Chrome 或 Edge 最新版，访问 http://目标机IP:18087/（端口以现场 .env 中 SRPM_PORT 为准）。

首次或升级后请使用 Ctrl+F5 强制刷新，避免旧脚本缓存导致菜单或登录异常。

登录页仅显示「工号」「密码」。工号为六位数字。

3.2  登录规则

账号：六位工号。初始密码与工号相同（例如 100001 / 100001）。首次登录后请尽快修改密码（若现场已开放改密功能）。

状态须为「在岗」。离岗账号无法登录。

连续失败可能触发登录限制（login_attempts），请等待后重试或联系管理员。

登录成功后进入可视化驾驶舱（或按角色默认工作台）。右上角显示姓名与角色，点击「退出」清除会话。

说明：不要在公共电脑勾选记住密码。会话保存在浏览器本地，关闭标签页不一定立即失效，离开座位请退出。

3.3  登录失败处理

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 工号或密码错误 | 工号输错、密码已改、账号未开通 | 核对六位工号；联系管理员重置 |
| 服务器内部错误 | 登录会话表未初始化 | 由运维执行 fix-login-tables.sh 后强制刷新 |
| 看不到「表单维护」 | 未授予 form_access，或非管理员 | 管理员在成员管理中勾选表单维护权限 |
| 台账/驾驶舱为空 | 尚未接入 8092 台账或无本单位数据 | 运维执行 attach-form-ledger；或确认数据范围 |

4  角色、权限与数据范围

平台身份（登录角色）与项目岗位不同：同一人可在不同项目担任不同岗位，项目内权限按该项目团队岗位取并集。下列为登录角色的默认边界。

| 角色 | 典型岗位 | 可见数据 | 主要操作 | 表单维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 admin | 平台运维 | 全部 | 成员、渠道、审计；不替代业务填报 | 默认开通（全部） |
| 领导 leader | 公司领导 | 全部（决策查看） | 驾驶舱、数智大屏、台账查看 | 默认无 |
| 管理团队 mgmt（总部） | 处长 / 科研主管 | 全部项目 | 台账导出、审批终审、驾驶舱 | 可授权（总部范围） |
| 管理团队 mgmt（单位） | 单位科技负责人 / 项目主管 | 本单位项目 | 本单位台账、审批 | 需单独授权 |
| 责任总师 chief | 一级/二级总师 | 职责范围内项目 | 评审工作台：通过/退回并留痕，不改业务数据 | 默认无 |
| 财务 finance | 财务主管 / 核销经办 | 本单位经费 | 经费台账、核销、异常监管 | 默认无 |
| 项目团队 team | 项目责任人等 | 本人关联项目 | 申报、里程碑、计划、变更；无全量导出 | 默认无 |

4.1  数据可见规则（摘要）

管理员、领导：可见全部项目。

总部管理团队（scope=hq）：可见全部项目。

单位管理 / 财务：按承担单位（lead_unit）过滤。

项目团队：仅本人作为成员关联的项目。

表单维护菜单：仅管理员，或成员档案中「表单维护」开关打开的用户可见。

4.2  表单维护授权

由系统管理员在「配置中心 → 成员管理」中分配。范围包括：总部（全部台账）、本单位、指定渠道或项目类型。总部范围可编辑、上传总表与分表、导出、校验、删除；非总部范围只能维护授权内台账，总表覆盖导入不可用。

5  界面与导航

登录后为标准经营管理壳层：顶栏（系统名称、当前用户、退出）、左侧菜单（随权限变化）、主内容区（面包屑 / 功能说明 / 工具栏 / 列表或看板）。

5.1  常见菜单

| 菜单 | 用途 | 常见可见角色 |
| --- | --- | --- |
| 可视化驾驶舱 | 项目规模、分布、预警分析 | 总部管理、领导、管理员；单位角色见本单位口径 |
| 科技管理数智大屏 | 领导决策深色大屏（可返回驾驶舱，不退出登录） | 领导等 |
| 项目台账 | 项目一览、筛选、预警、进入详情 | 按数据范围 |
| 工作台 / 项目申报 | 建议书申报、材料上传、提交审签 | 项目团队、管理转办 |
| 审批中心 / 评审工作台 | 逐级审签、转办、退回意见 | 管理团队、责任总师 |
| 表单维护 | 总表/分表导入导出与校验 | 管理员及已授权人员 |
| 配置中心 → 成员管理 | 开通账号、角色、表单权限 | 管理员 |
| 配置中心 → 渠道字典 | 渠道编码、层级、材料清单、流程节点 | 管理员 |
| 配置中心 → 审计日志 | 申报、审批、导入等操作留痕 | 管理员 |

说明：无权限的菜单会隐藏，而不是点进去再报错。若某功能「消失」，先核对自己的角色与表单开关，不要反复清缓存以外的数据。

6  可视化驾驶舱

驾驶舱用于总部与领导掌握预先研究项目总体情况。典型指标包括可见项目数、层级（国家/地方/公司）分布、承担单位、渠道、延期与到期预警。

从左侧进入「可视化驾驶舱」。

按年度、层级、单位、渠道筛选；点击图表扇区或柱条可穿透到对应台账子集（以现场交互为准）。

关注风险预警榜：到期当日红色告警，台账行内预警列同步高亮。

领导账号可进入数智大屏；离开大屏时返回驾驶舱，不会自动退出登录。

说明：驾驶舱数字与项目台账、表单维护行数应对齐。验收时核对三处总量是否与接入的台账行数一致。

7  项目台账

台账是全流程数据的归集视图，不是另填一张表。立项、实施、验收、经费、交付物变更后，台账相应列自动更新。

7.1  列表操作

筛选：层级、渠道、项目类型、承担单位、状态、关键字（序号 / 名称 / 编号）。

列：编号（如 KY-年份-序号，系统生成）、名称、状态、层级、预警、成果转化等。

打开项目：进入详情，查看概览、团队、计划、经费、交付物、归档材料。

导出：总部管理团队等具备全量或授权范围的 CSV/Excel 导出；项目团队界面无全量导出入口。

7.2  编号与锁定规则

项目编号由系统在申报时分配，全局唯一，业务人员不可手工改号。

层级在立项后原则上不可变更；特殊情况走「数据变更」审批，不要在详情里直接改层级。

8  项目全周期（申报—实施—验收）

8.1  立项 · 申报

本阶段须确定级别/渠道、项目名称、目标、起止日期、总经费、项目负责人与技术负责人，并按渠道提交材料。主管、总师等人员信息可在实施阶段「基本信息」补全。

进入「项目申报」，按国家级 / 地方级 / 公司级选择渠道。材料清单随渠道变化，非本渠道栏目锁定。

报备类渠道（如部分合作渠道）标注「报备类 · 单位审批后归档」，审签链较短，单位科技部审批后归档。

审批类走预研审签单：项目联系人 → 项目负责人 → 项目承担部门负责人 → 二级总师 → 单位财务部门负责人 → 单位科技部门负责人 → 单位分管领导 → 一级总师 → 总部科研项目处。

可上传 PDF/DOCX 申报书，系统做结构化预填（里程碑、交付物等可再编辑）。原件在项目详情「归档」下载。

管理部门可将当前节点转办给指定经办人，转办前后均留痕。

责任总师在评审工作台对建议书等只读复核：通过或退回并填写意见，不直接改表。

8.2  实施

完善基本信息：系统回显立项数据，缺失字段由二级单位补充；目标/年度目标/参研分工等提交后走审批，通过后回写台账。

计划与里程碑：按任务书节点填报进展；到期预警在台账与驾驶舱展示。

项目变更：范围、进度、经费等变更走独立审批，禁止绕过流程改库。

经费：财务角色维护预算执行与核销凭证，异常可监管；范围限本单位。

8.3  验收、成果与后评价

交付物类型全站统一：专利、论文、软著、技术标准、原理样机、设备、成套技术成果。须对应任务书考核指标。

验收技术复核由责任总师在评审工作台处理。

成果转化核心数据同步台账「成果转化状态」与驾驶舱转化漏斗。

后评价按流程发起，意见留痕可查。

8.4  项目团队维护

在项目详情维护团队成员。平台登录身份不等于项目岗位：请从人员名录按工号选择在岗人员，避免手工录入导致与主数据不一致。

9  表单维护

维护对象为公司预先研究项目总表与按项目类型拆分的分表。入口在主站「表单维护」（对应管控闭环）。无权限时菜单隐藏。

9.1  工具栏

| 操作 | 说明 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 上传总表 | Excel 覆盖导入全部台账 | 仅总部范围可用；会覆盖，操作前请导出备份 |
| 上传分表 | 按类型合并导入 | 合并写入，可多次上传 |
| 导出 Excel | 导出当前完整表头 | 受数据范围限制 |
| 导出筛选包 | 仅导出当前筛选结果 | 用于报送或核对 |
| 删除所选 / 清空全部 | 删除行或清空项目 | 高危，须二次确认；清空不可恢复 |
| 列配置 | 显示/隐藏列、恢复默认 | 不影响库内字段，只影响本机视图 |

9.2  页签

总表管理：主工作区，支持关键字与层级/渠道/类型/单位/状态筛选，以及「仅校验未通过 / 仅延期 / 仅已完成」等。

分表拆分：按项目类型查看分表。

批量上传：支持 .xlsx / .xls；总表=覆盖，分表=合并。结果写入平台库。

校验报告：查看未通过项，按报告修正 Excel 或在线单元格后重新校验。

9.3  填写与校验要点

一级专业、二级专业必须使用附件 1 字典的完整值（含编码前缀），且二级编码前两位等于一级编码，详见第 11 章。

级别与渠道须在字典内且互相匹配；立项后层级变更走数据变更流程。

日期、经费为数值/日期格式，勿写入说明性文字。

校验未通过的行可在高级筛选中单独列出，导出筛选包交给填报人修改。

10  配置中心（成员、人员、渠道）

10.1  成员管理（登录账号）

仅系统管理员。用于开通本系统登录账号，与「人员名录」（组织主数据）分离。

新增成员：填写工号、姓名、平台身份、范围（总部/单位/本人）、所属单位、职务说明；需要时打开「表单维护」并选择范围。

初始密码等于工号。创建成功后请通知本人首次登录后修改。

编辑：调整角色、单位、在岗状态、表单权限。离岗后应无法登录。

删除：不可恢复，须确认工号无误。岗位变动原则上 7 个工作日内回收或停用账号。

管理员不应代替业务人员修改项目业务数据。

10.2  人员名录

人员名录来自组织主数据（工号、姓名、单位、部门、在岗）。申报选人、项目团队均应使用名录，避免同名歧义。管理员或总部管理团队可执行「从原平台同步」（需配置组织人员接口）。未配置时可用登录账号生成的名录桩数据，仅供联调。

10.3  渠道字典与流程

渠道编码全局唯一，禁止重复。

字段包括层级、渠道部门、内部管理处室、申报材料、立项材料、全周期节点、审签链。

新增或终止渠道：责任单位科技部申请 → 总部审批 → 管理员维护，全程审计。

10.4  审计日志

申报、审批、转办、导入导出、销项、账号离岗等动作写入审计，供查询与溯源。业务争议以审计记录为准。

11  一级专业 / 二级专业填写规则

预先研究项目「一级专业」「二级专业」以《附件1.预先研究项目信息》下拉选项为唯一口径。展示与入库必须使用完整值（编码+名称），不要只填中文简称。

一级专业：两位编码 + 名称，格式 NN-名称，例如 10-总体气动。

二级专业：四位编码 + 名称，格式 NNNN-名称，例如 1001-总体与气动。

严格对应：二级编码前两位必须等于所属一级编码（1001 属于 10）。

界面先选一级，二级下拉仅出现该一级下的子集。导入文件若组合非法，校验会提示不属于该一级。

| 一级专业 | 二级专业（须前两位一致） |
| --- | --- |
| 10-总体气动 | 1001-总体与气动；1002-需求与验证；1003-适航与四性；1004-舱室 |
| 20-机体 | 2001-材料与工艺；2002-强度；2003-结构 |
| 30-系统 | 3001-航电电气；3002-飞控；3003-液压起落架刹车；3004-动力机APU；3005-燃油与防火；3006-环控与氧气 |
| 40-制造 | 4001-系统工艺；4002-冷工艺技术；4003-热工艺技术；4004-工艺装备；4005-增材制造 |
| 50-复合材料 | 5001-复合材料设计；5002-复合材料与工艺 |
| 60-飞行 | 6001-试飞工程；6002-试飞测试；6003-试验飞行；6004-试飞运行与保障技术；6005-飞机运行安全 |
| 70-运行支持 | 7001-运行支援；7002-维修工程；7003-飞行运行工程；7004-培训工程；7005-技术出版物 |
| 80-通用基础 | 8001-市场技术；8002-质量工程；8003-情报档案；8004-标准化技术；8005-信息化；8006-工业工程；8007-5G与人工智能应用 |

12  演示与验收账号

以下 12 个账户在干净安装后可用，登录页不展示人员列表。初始密码 = 工号。生产环境请立即改密并按实际人员替换。

| 工号 | 姓名 | 角色 | 岗位摘要 | 表单维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100001 | 系统管理员 | 系统管理员 | 平台运维 | 是（全部） |
| 100002 | 周明远 | 领导 | 科技管理数智大屏决策查看 | 否 |
| 100003 | 王建国 | 管理团队 | 总部责任处室处长 | 是（总部） |
| 100004 | 何雨桐 | 管理团队 | 总部科研项目主管 | 是（总部） |
| 100005 | 方致远 | 管理团队 | 单位科研管理部门负责人（上飞院） | 否 |
| 100006 | 田念慈 | 管理团队 | 单位项目主管（上飞院） | 否 |
| 100007 | 陈铁军 | 责任总师 | 一级总师（公司级） | 否 |
| 100008 | 蔡文渊 | 责任总师 | 二级总师（单位级） | 否 |
| 100009 | 赵美玲 | 财务 | 上飞公司财务主管 | 否 |
| 100010 | 毕仲文 | 财务 | 二级单位财务负责人 | 否 |
| 100011 | 龚雪君 | 财务 | 经费核销经办 | 否 |
| 100012 | 林晚晴 | 项目团队 | 项目责任人 | 否 |

建议验收路径：100001 核对成员与表单维护；100003 核对全量台账与驾驶舱；100005 核对本单位过滤；100007 核对评审只读；100012 核对仅本人项目且无全量导出；100002 核对数智大屏。

13  常见问题

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| 浏览器兼容 | 请使用 Chrome / Edge 最新版；IE 不受理。 |
| 菜单与现场培训不一致 | 菜单按角色隐藏。用对应工号登录后再对照。 |
| 驾驶舱有数、台账为空 | 强制刷新；确认当前筛选条件；确认角色数据范围。 |
| 导入 Excel 失败 | 使用平台导出的表头模板；专业字段填完整编码名称；总表覆盖需总部权限。 |
| 选不到某位同事 | 人员须在名录且在岗；管理员先同步人员或补录名录，再开通登录账号。 |
| 误清空表单 | 高危操作前应导出备份。数据卷删除属于运维事故，业务人员不要执行 Docker 删卷。 |
| 8092 与本平台数字不一致 | 台账为拷贝合并，不是双库实时查询。8092 新变更需运维再次执行接入脚本。 |

运维禁令（业务人员亦须知晓，以免误导现场操作）：不要执行 docker compose down -v；不要删除数据卷 platform_srpm-data；不要把 8092 整库文件拷进本平台；不要停、不要改 8092 容器与数据卷。

14  附录  目标栈（Vue3 + Spring Boot）对照

前端 Vue3 + TypeScript + Ant Design Vue，后端 Java 17 + Spring Boot 3。人员名录 person_directory 与登录账号 sys_user 分离。

14.1  访问

本地开发：前端 http://127.0.0.1:5173 ，后端 Maven 启动；账号 100001 / 100001。

容器示例：docker-compose 映射 18101；18086 组合用于指定环境并行。

健康检查：GET /api/healthz 返回 status=ok、stack=spring-boot。

14.2  已提供页面

| 路径 | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /login | 登录 | 工号 + 密码，JWT 会话 |
| /cockpit | 可视化驾驶舱 | 可见项目数等 KPI，接口 /api/dashboard |
| /projects | 项目台账 | 编号/名称/状态/层级，接口 /api/projects |
| /ledger | 表单维护 | 占位页，后续对齐 /api/transition-tool |
| /admin/members | 成员管理 | 仅 admin；登录账号列表 |
| /admin/people | 人员名录 | admin/mgmt；支持从原平台同步 |

15  修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-28 | V1.0 | 首版：按现网 18087 业务操作编写，并附录 Vue3+Spring Boot 目标栈 |

本文档随平台菜单与权限策略更新。若现场入口地址、端口或账号清单与本文不一致，以现场管理员通知为准。